Backlog

Project-based Maker Lab — FIAP

Lista de tarefas derivadas do MoSCoW, organizadas para alimentar o Kanban. As colunas Responsável e Status devem ser preenchidas conforme cada item for assumido pelo time. Os identificadores (IDs) devem permanecer estáveis — sem renumeração — para preservar o histórico do projeto.

Convenção de status: A fazer · Em andamento · Bloqueada · Em revisão · Concluída

# Hardware

| ID | Tarefa | Prioridade | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-01 | Definir lista final de componentes e conferir com o kit recebido | Must | Debora | A fazer | ver lista-componentes.md |
| HW-02 | Montar circuito na bancada (sem chassi) para validar ligação | Must | Debora | A fazer | pré-requisito do MVP |
| HW-03 | Exportar e imprimir/cortar o chassi V0.2 | Must | Livia | A fazer | depende de CAD-01 |
| HW-04 | Fixar motores, roda boba e suporte de bateria no chassi | Must | Debora | A fazer | depende de HW-03 |
| HW-05 | Montar divisor resistivo do ECHO do HC-SR04 | Must | Eduardo | A fazer | protoboard pequena |
| HW-06 | Organizar cabos (canaletas, abraçadeiras) | Should | Livia | A fazer | depende de HW-04 |
| HW-07 | Medir autonomia real da bateria | Should | Eduardo | A fazer | depende do carrinho montado |
| HW-08 | Avaliar posição de um segundo sensor (lateral) | Could | Debora | A fazer | apenas se houver tempo disponível |

# CAD

| ID | Tarefa | Prioridade | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAD-01 | Revisar chassi V0.1 → V0.2 conforme changelog-chassi.md | Must | Livia | Concluída | fonte: cad/fonte/chassi_v0.2.scad |
| CAD-02 | Exportar STL da V0.2 | Must | Debora | A fazer | salvar em cad/stl/chassi_v0.2.stl |
| CAD-03 | Conferir furação depois da primeira montagem física | Should | Eduardo | A fazer | depende de HW-04 |

# Firmware

| ID | Tarefa | Prioridade | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FW-01 | Adaptar código-base do slide (Wi-Fi) com credenciais do grupo | Must | Eduardo | Concluída | src/codigo.ino |
| FW-02 | Integrar leitura do HC-SR04 | Must | Eduardo | Concluída | marcado com // [GRUPO] |
| FW-03 | Implementar parada automática < 20 cm | Must | Eduardo | Concluída | só bloqueia o comando FRENTE |
| FW-04 | Implementar failsafe de conexão | Should | Eduardo | Concluída | timeout de 1,5 s |
| FW-05 | Exibir distância na página de controle | Should | Debora | Concluída | rota /distancia |
| FW-06 | Calibrar faixa de PWM mínimo (motor não sai do lugar) | Should | Debora | A fazer | depende de HW-02 |
| FW-07 | Revisar mudancas-codigo.md para bater com o código final | Must | Eduardo | A fazer | atualizar antes de cada entrega |

# Testes

| ID | Tarefa | Prioridade | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TST-01 | Executar os 15 passos de testes.md | Must | Debora | A fazer | depende de HW-02 e FW-01..05 |
| TST-02 | Gravar vídeo/foto de cada passo em docs/registro-testes/ | Must | Livia | A fazer | mesmo ID do teste no nome do arquivo |
| TST-03 | Teste completo no chão com obstáculo real | Must | Debora | A fazer | depende de HW-04, HW-06 |

# Documentação e organização

| ID | Tarefa | Prioridade | Responsável | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-01 | Preencher README.md com integrantes e estado atual | Must | Livia | A fazer |  |
| DOC-02 | Preencher planilha de custos com preços reais | Must | Livia | A fazer | planilha-custos.xlsx |
| DOC-03 | Manter o Kanban atualizado a cada reunião do grupo | Should | Livia | A fazer | Kanban.docx |
| DOC-04 | Revisar MoSCoW antes da entrega final | Should | Livia | A fazer | ver seção Revisão |

# Diretrizes de uso

- Toda nova tarefa recebe um identificador sequencial dentro de sua categoria (HW-09, FW-08, etc.).

- Ao assumir uma tarefa, o responsável deve atualizar o status neste documento e mover o cartão correspondente no Kanban.

- Tarefas com status Bloqueada devem indicar, na coluna Observação, o motivo do bloqueio.