MoSCoW — priorização das funcionalidades

Project-based Maker Lab — FIAP

Classificação de todas as funcionalidades previstas para o carrinho, com o objetivo de orientar a alocação do tempo do grupo. As funcionalidades Must compõem o MVP (ver MVP.docx); Should e Could serão desenvolvidas caso haja tempo disponível; Won't permanece documentado para que não seja esquecido nem rediscutido próximo ao prazo de entrega.

# Must have — requisitos obrigatórios

| Funcionalidade | Justificativa |
| --- | --- |
| Motores respondem a FRENTE / RÉ / ESQUERDA / DIREITA / PARAR | Constitui o deslocamento do carrinho — sem essa funcionalidade não há projeto |
| Servidor Wi-Fi no ESP32 com página de controle | Forma de controle definida pelo grupo (slide 7, opção 1) |
| Leitura do sensor HC-SR04 | Entregável explícito da Aula 16 |
| Parada automática abaixo de 20 cm | Requisito de segurança definido pelo grupo |
| Chassi montado e motores fixados | Sem estrutura física não há como realizar testes reais |
| Alimentação por bateria, sem depender de USB do computador | Necessária para que o carrinho se desloque livremente |

# Should have — relevante, mas não impede a entrega

| Funcionalidade | Justificativa |
| --- | --- |
| Controle de velocidade pelo slider | Já presente no código de referência da aula, com custo de manutenção baixo |
| Failsafe (interrupção ao perder conexão) | Reduz o risco de acidente durante a demonstração, ainda que não seja critério de avaliação direto |
| Organização de cabos com abraçadeiras e canaletas | Torna a montagem mais confiável e com melhor acabamento |
| Exibição da distância lida na própria página | Facilita a validação do sensor sem necessidade do monitor serial |

# Could have — desejável, se houver tempo disponível

| Funcionalidade | Justificativa |
| --- | --- |
| LED indicando status (conectado / obstáculo / parado) | Melhora a demonstração, sem impacto na funcionalidade principal |
| Segundo sensor (lateral ou traseiro) | Amplia a segurança, mas exige GPIOs adicionais e alteração no chassi |
| Registro do consumo de bateria em tempo real | Relevante, porém fora do escopo previsto pela disciplina |
| Alternativas de controle (BLE, HC-05) mantidas como referência | Documenta o processo de decisão do grupo, sem uso na entrega final |

# Won't have — fora desta entrega

| Funcionalidade | Motivo da exclusão |
| --- | --- |
| Navegação autônoma / desvio automático de rota | Fora do escopo abordado pela disciplina até o momento |
| Aplicativo dedicado, fora do navegador | O controle via Wi-Fi e navegador já atende ao requisito, sem custo adicional de desenvolvimento |
| Múltiplos sensores simultâneos | A complexidade de fiação e de GPIOs não se justifica dentro do prazo disponível |
| (a definir pelo grupo) | (a definir pelo grupo) |

# Revisão

Esta classificação deve ser revisada a cada ciclo do Kanban. Itens Should/Could concluídos devem ser registrados no changelog; itens que não avançarem até a penúltima entrega serão automaticamente reclassificados como Won't.